|  | TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. RUC: 20601138787 Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL Teléfono: 906 315 961 Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com |
| --- | --- |

COTIZACIÓN DE SERVICIOS

N° COT-20251223-ELE

| DATOS DEL CLIENTE Cliente: Rogelio Infantas Contreras Proyecto: [Proyecto] Área: 0 m² | DATOS DE LA COTIZACIÓN Fecha: 23/12/2025 Vigencia: 30 días Servicio: Servicios Eléctricos |
| --- | --- |

ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción detallada del proyecto...

INCLUYE:

✓ Ingeniería de detalle con cálculos según CNE - Código Nacional de Electricidad

✓ Suministro de materiales de primera calidad

✓ Instalación por personal técnico certificado

✓ Pruebas y puesta en marcha

✓ Documentación técnica completa

✓ Garantía de 12 meses

CAPÍTULO 1: Detalle de la Cotización

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | P. UNIT. | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tablero eléctrico monofásico 12 circuitos con interruptores termomagnéticos | 1.0 | und | S/ 450.00 | S/ 450.00 |
| 2 | Instalación de circuitos eléctricos (cable THW 120m + tubería PVC) | 6.0 | cto | S/ 120.00 | S/ 720.00 |
| 3 | Puntos de iluminación (incluye luminaria LED, cableado y accesorios) | 10.0 | pto | S/ 45.00 | S/ 450.00 |
| 4 | Tomacorrientes dobles (incluye cableado, caja y accesorios) | 6.0 | pto | S/ 35.00 | S/ 210.00 |
| 5 | Sistema de puesta a tierra (pozo, cable, conectores) | 1.0 | glb | S/ 850.00 | S/ 850.00 |

Subtotal Capítulo 1: S/ 2680.00

RESUMEN DE COSTOS

| SUBTOTAL: | S/ 2680.00 |
| --- | --- |
| IGV (18%): | S/ 482.40 |
| TOTAL: | S/ 3162.40 |

CRONOGRAMA ESTIMADO

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ingeniería 5 días | Adquisiciones 7 días | Instalación 10 días | Pruebas 3 días |

GARANTÍAS INCLUIDAS

| 🛠️ 12 meses en mano de obra | ⚙️ Garantía de fabricante en equipos | 💬 Soporte técnico por 6 meses |
| --- | --- | --- |

CONDICIONES DE PAGO

✓ 50% de adelanto a la firma del contrato

✓ 30% al 50% de avance de obra

✓ 20% contra entrega y conformidad

OBSERVACIONES TÉCNICAS

✓ Trabajos ejecutados según CNE - Código Nacional de Electricidad

✓ Materiales de primera calidad con certificación internacional

✓ Mano de obra especializada y certificada

✓ Incluye transporte de materiales

✓ Pruebas y puesta en marcha incluidas

✓ Capacitación al personal del cliente

✓ Documentación técnica completa (planos as-built, protocolos, certificados)

✓ Precios en dólares americanos (USD)

✓ Cotización válida por 30 días

TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.

RUC: 20601138787 | Teléfono: 906 315 961

Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL