|  | TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C. RUC: 20601138787 Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL Teléfono: 906 315 961 Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com |
| --- | --- |

PROJECT CHARTER

Gestión de Proyectos según Metodología PMI

SISTEMA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INDUSTRIAL

PROY-PMI-001

| CLIENTE Rogelio Infantas Contreras | DURACIÓN TOTAL 60 días | INICIO 01/01/2025 | FIN ESTIMADO 28/02/2025 |
| --- | --- | --- | --- |

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

$ 75,000

INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

| SPI | CPI | EV | PV | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.05 | 0.98 | $45K | $43K | $46K |
| Schedule Performance | Cost Performance | Earned Value | Planned Value | Actual Cost |

ALCANCE DEL PROYECTO (WBS Level 1)

Descripción del alcance del proyecto...

CRONOGRAMA DEL PROYECTO (Diagrama Gantt)

1. Inicio y Planificación: 10 días

2. Gestión Stakeholders: 3 días

3. Ingeniería y Diseño: 15 días

4. Ejecución: 25 días

5. Pruebas y Puesta en Marcha: 8 días

6. Cierre: 5 días

REGISTRO DE STAKEHOLDERS

Cliente: Cliente / Patrocinador Principal

Poder: Alto | Interés: Alto

Jefe de Proyecto: Project Manager

Poder: Alto | Interés: Alto

Equipo Técnico: Ingenieros y Técnicos

Poder: Medio | Interés: Alto

MATRIZ RACI (Responsabilidades)

| Actividad | PM | Ing. Residente | Técnicos | Inspector QA | Cliente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificación del Proyecto | A | R | I | C | C |
| Diseño e Ingeniería | A | R | C | C | I |
| Ejecución de Obra | A | A | R | C | I |
| Control de Calidad | A | C | C | R | I |
| Aprobación de Entregables | R | C | I | C | A |

Leyenda: R=Responsable | A=Aprobador | C=Consultado | I=Informado

REGISTRO DE RIESGOS (Top 5)

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retrasos en entrega de equipos | Media | Alto | Alta | Compra anticipada |
| R02 | Variación de precios | Media | Medio | Media | Precio fijo |
| R03 | Cambios en alcance | Alta | Alto | Alta | Control de cambios |

ENTREGABLES PRINCIPALES DEL PROYECTO

• 📋 Project Charter

• 📊 Plan de gestión

• 👥 Registro stakeholders

• 📝 WBS y diccionario

• 📅 Cronograma Gantt

• 📐 Planos instalación

• 📄 Especif. técnicas

• ✅ Plan de calidad

• ⚠️ Registro de riesgos

• 🔬 Protocolos FAT/SAT

• 🏗️ Planos as-built

• 📚 Lecciones aprendidas

• 🎯 Acta de cierre

NORMATIVA Y ESTÁNDARES APLICABLES

CNE - Código Nacional de Electricidad

Gestión según PMBOK® Guide 7th Edition

TESLA ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN S.A.C.

RUC: 20601138787 | Teléfono: 906 315 961

Email: ingenieria.teslaelectricidad@gmail.com

Jr. Las Ágatas Mz B Lote 09, Urb. San Carlos, SJL